
ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

	№ п/п
	Общая характеристика проекта
	Сведения

	1
	Наименование инициативного проекта
	Текущий ремонт ограждения детской игровой спортивной площадки по адресу: Иркутская область, Баяндаевский район, д.Люры, ул. Чкалова, 1А.

	2
	Наименование приоритетного направления инициативного проекта
	 Проведение текущего ремонта муниципального имущества (за исключением имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования Иркутской области, и муниципального жилищного фонда).

	3
	Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы
	

	4
	Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4):
	X

	[bookmark: P255]4.1
	инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек[footnoteRef:1] [1:  В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право.] 

	1. Шобдоева Юлия Михайловна	
2. Пермякова Алла Юрьевна.                                        3.Будуева Анастасия Францевна	                             4.Ботогоев Валентин Юрьевич	                                5.Модоев Петр Петрович		                             6.Рыкова Надежда Алексеевна .                             7.Шептякова Анна Поликарповна              8.Педранова Татьяна Ивановна                  9.Гизатулина Римма Михайловна	              10.Мадаева Карима Степановна                      


	4.2
	орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования
	

	4.3
	староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты
	

	[bookmark: P264]4.4
	иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта
	

	5
	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части
	"В   2010 году  была введена в эксплуатацию  территория  детской игровой спортивной площадки по адресу: д.Люры, ул. Чкалова, 1А. Было установлено ограждение деревянного исполнения в три доски.
На текущий момент  ограждение имеет непотребный вид и учитывая, что  территория площадки находиться в центре  населенного пункта,  необходимо  приобрести качественный, красивый, деревянный   пиломатериал  (штакетник)	  и обновить ограждение.

	6
	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта
	 Результаты реализации проекта:               
1. Будет  создано единое, композиционно выстроенное, эстетически оформленное пространство.                                                                   2. Будет проведено благоустройство территории.                                                                3. Трудовое участие  учащихся, жителей населенного пункта  в  мероприятиях по благоустройству площадки будет способствовать развитию  гражданской ответственности, воспитанию чувства гордости за свою малую родину

	7
	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях)
	350 000 рублей. Приобретение  пиломатериала – доски, столбы, брусья необрезные; лакокрасочной продукции- краски;  гвозди, саморезы.

	8
	Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях)
	35000 рублей

	9
	Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года)
	до 31 декабря 2027 года

	10
	Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
	X

	10.1
	наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)
	№ п/п
	Имущественная форма
	Да/нет

	
	
	1
	предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники)
	     -

	
	
	2
	предоставление специальной и специализированной техники (грузовик, самосвал, трактор, мини-погрузчик, экскаватор и другой вид специальной техники)
	     да

	
	
	3
	предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря
	      -

	
	
	4
	предоставление материалов (расходных материалов)
	    -

	
	
	5
	другие формы (расшифровать)
	    -

	10.2
	количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта
	№ п/п
	Наименование видов деятельности (работ)
	Количество граждан, человек

	
	
	1
	Демонтаж старого ограждения, копка ям.
	15

	
	
	2
	Установка столбов, ограждения
	15

	
	
	3
	Покраска ограждения.
	10

	
	
	ИТОГО
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	11
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:
	X

	11.1
	наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект)
	 МО «Люры»

	11.2
	населенный пункт
	 д.Люры

	11.3
	адрес (при наличии): улица, номер дома
	Иркутская область, Баяндаевский район, д.Люры, ул. Чкалова, 1А

	12
	Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализации инициативного проекта
	

	13
	Количество благополучателей - всего (человек)
	  200

	14
	Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек)
	по итогам схода или собрания граждан
	30

	
	
	по результатам опроса граждан и (или) иных способов выявления мнения населения
	114

	
	
	Всего:
	

	15
	Информационная поддержка инициативного проекта
	№ п/п
	Вид поддержки
	Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации)

	
	
	1.
	публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы)
	Публикация в муниципальной газете «Вестник МО «Люры» № 5 от 31.07.2026 г

	
	
	2.
	размещение в сети «Интернет» (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.)
	На сайте МО «Люры»

	
	
	3.
	размещение в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и др., многофункциональном сервисе обмена информацией (МАХ) 
	Многофункциональном сервисе обмена информацией (МАХ) 

	
	
	4.
	размещение на информационных стендах (адрес и фотографии)
	Размещено на информационном стенде администрации МО «Люры»

	
	
	5.
	другие виды (расшифровать)
	

	16
	Контактные данные представителя инициативного проекта
	Телефон:89016732111

	
	
	E-mail:moluri2012@mail.ru




	Инициаторы инициативного проекта
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	Мадаева Карима Степановна
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